金宝电子（覆铜板·铜箔）信息系统升级项目
文件类型：招标需求技术规格书 / 商务条款
文档版本：V1.0（2026-09-15）
招标方：山东金宝电子有限公司   
招标产品：用友 BIP超级版 / YS
现有系统：用友 U8 ERP + 泛微 OA  
招标范围：财务、成本、进销存、车间管理，含数据迁移、系统集成、实施服务
实施范围：金宝电子、金都电子、铜陵金宝、香港金宝、松磊商贸等金宝关联公司
说明：本规格书针对金宝电子业务特性进行专项定制——覆铜板（CCL）与铜箔属于流程制造 + 离散加工混合业态，需重点关注配方管理、批次追溯、工艺参数监控、按质计价、EHS 合规、车规级客户审计等条款。所有"行业特性条款"在备注栏中以红色标注。
第一节 项目背景与总体目标
1.1 项目背景
金宝电子主营覆铜板（CCL）与电解铜箔，属电子电路产业链上游基础材料制造行业，是典型的流程制造 + 离散后段加工混合型企业。公司现使用用友 U8 ERP + 泛微 OA，存在以下痛点：
· U8 架构陈旧（C/S 架构），多组织多工厂协同能力薄弱
· 缺少车间管理，车间数据依靠人工录入，工艺参数无法实时采集
· 批次追溯粒度不足，难以满足车规级客户审计
· 配方管理分散在 Excel + 纸质单据，保密与合规存在风险
· 成本核算精度到订单级，无法穿透到工序/批次
· 与 OA、DCS、WMS 等系统存在数据孤岛
1.2 总体目标
1. 以用友 BIP 为核心，搭建研产供销财一体化的多组织数智化平台
2. 实现配方版本管理 + 全链路批次双向追溯，达到车规级/电子级客户审计要求
3. 车间层实现工艺参数实时采集 + 数字九环管控
4. 成本核算精度从订单级穿透到工序 / 批次 / 单品级
5. 实现与现有 U8 / OA 的平滑迁移，支持新旧系统并行 3-6 个月
6. 为未来多基地扩张、出海、IPO信披打好数据底座
1.3 招标范围
	序号
	模块/子系统
	主要内容
	备注

	1
	财务核算（F）
	总账、应收应付、固定资产、资金、票据、税务、合并报表
	必选

	2
	成本管理（C）
	品种法/分步法/分批法、工序成本、联副产品分摊、按质计价
	必选

	3
	进销存（S）
	采购、销售、库存、委外、MRP、价格管理、多组织供应链、条码管理
	必选

	4
	FR-4车间管理 
	生产订单工序流转、工序报工、APS排产、工艺路线、设备 OEE
	必选

	5
	销售管理
	业务员提成计算、产品发运过程中的运费计算和管理、AI智能识别客户订单、客户多维度管理、销售预测、销售利润分析等，
	必选

	6
	采购管理
	供应商账期管理、SRM招标采购平台系统，供应商在SRM平台中打印原材物料二维码及送货单等
	必选

	7
	库存管理
	原材物料条码扫描入库管理、重要原材料库存预警分析、批次先进先出等
	必
选

	8
	铜箔车间系统
	车间系统适配优化、质检模块适配
	必
选

	9
	数据迁移与并行
	U8 历史数据迁移、新旧并行方案、灰度切换
	必选

	10
	系统集成
	与 OA / WMS / DCS / 设备接口
	必选

	11
	实施服务
	咨询、定制开发、培训、知识转移、运维
	必选


第二节 功能需求 - 一、财务核算（F）
F-01 总账与多组织核算
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	F-01-01
	支持多组织、多账簿、多会计准则（中国 GAAP / IFRS / 未来出海地区准则）并行核算
	P0
	为未来出海与 IPO 准备

	F-01-02
	支持多币种核算，自动处理期末调汇、汇兑损益
	P1
	铜价以美元计价波动大

	F-01-03
	支持合并报表自动出具（含内部交易抵消、未实现利润抵消）
	P1
	未来多工厂/多基地需要

	F-01-04
	总账支持按业务事件自动生成凭证，业务财务一体化
	P0
	减少重复录入


F-02 应收 / 应付 / 资金
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	F-02-01
	支持客户/供应商按批次号挂账，账龄分析按批次维度统计
	P1
	行业特性：CCL 客户对账周期长，需按批次追踪应收账款

	F-02-02
	支持电子承兑汇票全生命周期管理（开票、背书、贴现、托收）
	P1
	—

	F-02-03
	支持资金集中管理、内部资金调度、跨组织付款审批
	P1
	未来多组织需要


F-03 固定资产
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	F-03-01
	支持设备资产卡片与车间管理系统设备台账自动同步
	P1
	行业特性：涂布线、压机、生箔机等关键设备需与设备 OEE 联动

	F-03-02
	支持按产量计提折旧（工作量法）
	P2
	—

	F-03-03
	支持资产 RFID/条码盘点
	P2
	—


F-04 税务管理
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	F-04-01
	支持与金税系统/电子税局直连开票
	P0
	—


[bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK1]第三节 功能需求 - 二、成本管理（C）
成本模块是本项目最关键的差异点。CCL/铜箔属流程制造，存在多工序、连续生产、联副产品、按质计价等特性，传统 U8 的成本功能无法满足。
C-01 成本核算方法
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	C-01-01
	同时支持分步法、分批法、品种法、订单法，可在同一核算体系内混合使用
	P0
	行业特性：CCL 是连续生产用分步法，订单驱动的特种板用分批法

	C-01-02
	支持工序级成本核算，可将材料/人工/制造费用归集到具体工序
	P0
	行业特性：涂布、固化、裁切是 CCL 三大工序，每步成本结构差异大

	C-01-03
	支持联产品、副产品成本分摊规则（按重量、含量、市价、可配置）
	P1
	行业特性：铜箔生箔过程会产生边角料副产品，需单独核算

	C-01-04
	支持按质计价（按客户规格/品质等级核算实际成本）
	P0
	行业特性：CCL 不同 TG 值/不同 CTI/不同厚度的产品成本差异巨大

	C-01-05
	支持实际成本 + 标准成本 + 计划成本并行，差异自动分析
	P0
	差异分析 → 改进闭环

	C-01-06
	支持成本还原、分项成本（从产成品还原到各工序、各原材料）
	P1
	研发费用管理与还原


C-02 成本要素与归集
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	C-02-01
	支持多计量单位自动换算（kg / m² / 张 / 卷 / 平方英尺）
	P0
	行业特性：铜箔按 kg/片，CCL按张，需灵活切换

	C-02-02
	支持能源成本自动归集（电、天然气、蒸汽、压缩空气）
	P1
	行业特性：CCL 涂布/固化能耗占总成本 8-15%，需精准归集

	C-02-03
	支持成本 PDCA 闭环（事前预测 → 事中预警 → 事后优化）
	P2
	实时测算毛利成本


C-03 动态报价与利润测算
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	C-03-01
	支持销售报价时联动实际成本 + 实时原材料价格，秒级测算毛利率
	P0
	行业特性：铜价/玻纤布/树脂高频波动，报价必须实时联动

	C-03-02
	支持报价版本管理、审批流、价目表自动更新
	P1
	—


第四节 功能需求 - 三、进销存（S）
S-01 采购管理
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	S-01-01
	供应商账期管理
	P0
	

	S-01-02
	支持寄售/VMI 采购模式（铜箔/玻纤布常用）
	P1
	行业特性：降低资金占用

	S-01-03
	支持 JIS 滚动配送（供应商按日配送至生产线）
	P2
	行业特性：电子级原料的精益供应

	S-01-04
	建立Srm平台，包含供应商平台寻比价、打印原材物料送货单二维码等功能
	P0
	


S-02 销售管理
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	S-02-01
	支持客户特殊规格产品报价，关联产品族/型号库自动匹配
	P0
	行业特性：CCL 按客户图纸/规格定制比例高

	S-02-02
	支持销售价格政策多维管理（客户/产品/数量阶梯/区域/促销）
	P0
	—

	S-02-03
	支持销售订单按客户要求绑定批次（先入先出/指定批次）
	P1
	批次追溯基础

	S-02-04
	支持退货、质量索赔、质量整改闭环
	P1
	—

	S-02-05
	支持语音、图片、文件（pdf\word\excel等常用办公文件）由AI自动识别后生成销售订单进行审批，建立基准价、售价审批系统，包含出货日计价及非出货日计价等多种模式
	P0
	—

	S-02-06
	销售提成计算、运费管理，支持按单据、客户等多维度计算产品毛利，产品售前价格、利润测算，未来销售数据分析等等
	P0
	


S-03 库存管理
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	S-03-01
	支持多仓库、多库位、批次、库位 + 批次 + 卷号三维管理
	P0
	

	S-03-02
	支持有效期管理、先进先出、批次混批规则（严格不允许/允许指定比例）
	P0
	批次混批控制

	S-03-03
	支持动态安全库存、智能补货建议
	P1
	—

	S-03-04
	支持条形码全流程（WMS 接口）
	P1
	—

	S-03-05
	支持盘点（动态盘点 + 盲盘 + 差异审批流）
	P0
	—


S-04 委外加工
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	S-04-01
	支持工序级委外（铜箔分切/裁切/包装常委外）
	P1
	

	S-04-02
	委外材料核销（发出材料 → 委外入库自动核销损耗）
	P0
	—

	S-04-03
	委外加工费结算 + 委外供应商对账
	P1
	—


S-05 MRP 与计划
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	S-05-01
	支持 MPS/MRP 计划，自动计算采购/生产建议
	P0
	—

	S-05-02
	支持销售预测 
	P1
	—


第五节 功能需求 - 四、车间管理 
备注:另附《FR-4车间需求表》
M-01 主数据与工艺
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	M-01-01
	支持配方管理：版本号、生效日期、修改留痕、按角色权限（操作员不可见配方）、ECN 自动影响 BOM 和工艺
	P0
	行业特性：CCL 树脂体系配方是核心商业秘密，需强权限保护

	M-01-02
	支持 BOM 多视图（研发 BOM / 生产 BOM / 销售 BOM / 成本 BOM），建立FR-4产品叠构库
	P0
	—

	M-01-03
	支持工艺路线定义、工序参数化配置（涂布速度/温度/压力/张力等）
	P0
	行业特性：CCL 涂布线参数复杂

	M-01-04
	支持工序级委外、并行工序、可选工序
	P1
	—


M-02 生产执行
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	M-02-01
	支持生产订单全生命周期管理（创建 → 下达 → 备料 → 投料 → 工序报工 → 完工入库）
	P0
	—

	M-02-02
	支持工序级报工（人工工时、设备工时、不良数量、原因）
	P0
	—

	M-02-03
	支持返工 / 返修 / 报废 / 改制 / 拆卸等异常业务
	P0
	—

	M-02-04
	支持连续生产模式（无订单报产 / 按班次投料）
	P0
	行业特性：CCL 涂布线是 24h 连续生产

	M-02-05
	支持批号/序列号/卷号管理，正反向追溯一键查询
	P0
	行业特性：满足车规级客户审计

	M-02-06
	支持移动条码 / PDA 报工 + 工序流转卡
	P0
	—


M-03 计划与排程
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	M-03-01
	支持MRP计划与排程（多约束：产能/物料/换型/交付期）
	P0
	—

	M-03-02
	支持动态响应急单插单
	P1
	—

	M-03-03
	支持跨工厂、跨组织计划协同（产销平衡可视化）
	P1
	—

	M-03-04
	支持车间排产看板、甘特图、异常预警
	P1
	—


M-04 设备数据采集
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	M-04-01
	支持设备数据采集（涂布线温/速度/张力、压机温度/压力、电流等）
	P0
	行业特性：CCL工艺参数需实时采集与回溯


M-05 质量管理
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	M-05-01
	支持 IQC / IPQC / OQC / FQC 全流程质检节点自定义
	P0
	—

	M-05-02
	支持 SPC 统计过程控制（CPK、Ppk、控制图、异常预警）
	P0
	行业特性：CCL 厚度均匀性、CTE、TG 等指标需 SPC 监控

	M-05-03
	支持来料 CoA 与过程检验数据自动比对
	P1
	—

	M-05-04
	支持质量判定（让步接收 / 退货 / 返工 / 报废）+ 自动触发后续流程
	P1
	—

	M-05-05
	支持客户投诉处理 + 整改任务闭环 + 8D 报告自动生成
	P1
	—


M-06 批次追溯
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	M-06-01
	支持从原料批次 → 在制品批次 → 成品批次全链路双向追溯（正向：原料→成品；反向：成品→原料）
	P0
	行业特性：车规级客户审计的核心要求

	M-06-02
	支持追溯关联：原料供应商批次 + CoA、配方版本、工艺参数、设备、班组、操作员、环境条件
	P0
	行业特性：电子级 CCL 客户要求关联到设备/班次

	M-06-03
	支持追溯报告一键导出（PDF / Excel），可作为客户审计文档
	P0
	行业特性：IATF 16949 / VDA 6.3 审计必需

	M-06-04
	支持质量异常批次 1 分钟内定位影响范围（库存/在途/已发客户）
	P0
	召回场景


第六节 功能需求 - 五、平台与集成
P-01 系统平台
	编号
	需求描述
	优先级
	备注

	P-01-01
	基于用友 BIP超级版/YS架构，支持云原生 / 微服务 / 容器化部署， 
	P0
	—

	P-01-02
	支持私有化部署（数据不出厂），可后续扩展混合云，用户权限分配到字段级，实现按分级权限查看、修改、审核相应单据（YS除外）
	P0
	关键：电子材料行业数据保密要求

	P-01-03
	支持 OpenAPI 标准化接口 ≥ 500 个
	P0
	—

	P-01-04
	支持低代码开发平台（YonBuilder / iuap），可由 IT 自主扩展
	P1
	—

	P-01-05
	支持AI扩展
	P1
	—


P-02 系统集成（重点）
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	P-02-01
	与现有用友 U8 历史未完成数据迁移（科目、客户/供应商、物料、BOM、库存余额、应收应付、未完结订单）
	P0
	数据迁移关键路径

	P-02-02
	新旧系统并行运行 ≥ 3 个月，并行期间数据双向同步
	P0
	—

	P-02-03
	与现有泛微 OA 单点登录、组织架构同步、流程审批嵌入
	P0
	—

	P-02-04
	与 DCS/设备仪表等对接（连续生产工艺参数实时采集）
	P1
	行业特性：CCL 涂布线 DCS 数据

	P-02-05
	与设备平台对接（涂布机/压机/生箔机数据）
	P1
	—

	P-02-06
	与电子税局对接（数电票开具）
	P0
	—


第七节 非功能性需求（NFR）
N-01 性能
	编号
	需求描述
	优先级
	备注

	N-01-01
	单组织并发用户 ≥ 500 人，系统响应时间 ≤ 2 秒（普通查询）
	P0
	—

	N-01-02
	复杂报表（成本/追溯）出表时间 ≤ 5 秒（10万行级数据）
	P1
	—

	N-01-03
	批量月结（500 凭证以上）≤ 30 分钟
	P1
	—


N-02 安全与合规
	编号
	需求描述
	优先级
	备注

	N-02-01
	通过等保三级测评（如部署在云端，需满足等保 2.0 三级）
	P0
	合规底线

	N-02-02
	支持数据加密（传输 TLS1.2+ / 存储 AES-256）、字段级加密（配方等敏感字段）
	P0
	行业特性：配方保密

	N-02-03
	支持细粒度权限（字段级 + 数据级 + 功能级）
	P0
	—

	N-02-04
	支持操作日志全留痕 ≥ 5 年
	P0
	审计需要

	N-02-05
	支持 SSO 单点登录（与 OA / 邮件 / AD 域集成）
	P1
	—

	N-02-06
	支持防勒索、防数据外泄（DLP）
	P2
	—


N-03 可用性与灾备
	编号
	需求描述
	优先级
	备注

	N-03-01
	系统可用性 ≥ 99.9%（年宕机 ≤ 8.76 小时）
	P0
	—

	N-03-02
	RPO ≤ 15 分钟，RTO ≤ 4 小时
	P1
	—

	N-03-03
	支持同城双活或主备
	P1
	—


第八节 实施与运维服务要求
S-01 实施方法论
	编号
	需求描述
	优先级
	备注

	S-01-01
	提供完整实施方法论（如用友 AGL/AGL-lite 或同等级标准方法论）
	P0
	—

	S-01-02
	项目分阶段：1) 蓝图设计；2) 关键用户培训；3) 试点上线（财务+进销存）；4) MES 上线；5) 全模块上线；6) U8 停机
	P0
	建议周期 12-15 个月

	S-01-03
	提供甘特图、里程碑、风险登记册等项目管理文档
	P0
	—


S-02 实施团队
	编号
	需求描述
	优先级
	备注

	S-02-01
	项目经理 1 名，PMP 资质 + 5 个以上制造行业 ERP 项目经验（其中 ≥ 2 个流程制造项目）
	P0
	—

	S-02-02
	财务顾问 ≥ 1 名，熟悉 U8 业务
	P0
	U8 迁移经验

	S-02-03
	制造/成本顾问 ≥ 1 名，有CCL/铜箔流程制造行业经验
	P0
	行业经验

	S-02-04
	车间管理实施顾问 ≥ 2 名
	P0
	—

	S-02-05
	开发顾问 ≥ 2 名（BIP / YonBuilder）
	P1
	—

	S-02-06
	实施顾问人均驻场 ≥ 80%
	P1
	—


S-03 培训与知识转移
	编号
	需求描述
	优先级
	备注

	S-03-01
	为关键用户提供 ≥ 80 学时的分模块培训（财务/成本/采购/销售/车间/IT）
	P0
	—

	S-03-02
	为最终用户提供操作手册（视频 + 图文）+ 考试认证
	P0
	—

	S-03-03
	为甲方 IT 团队提供 ≥ 40 学时技术培训（运维、二开、集成）
	P0
	—

	S-03-04
	提供知识转移清单，关键配置/二开代码 100% 移交甲方
	P0
	—


S-04 运维服务
	编号
	需求描述
	优先级
	备注

	S-04-01
	提供 ≥ 1 年原厂运维服务（含 7×24h 热线、4 小时响应、严重故障 24 小时现场）
	P0
	—

	S-04-02
	免费产品升级（首年）
	P1
	—

	S-04-03
	提供运维手册、健康检查报告（月度）、容量评估（季度）
	P1
	—

	S-04-04
	每年 ≥ 2 次主动巡检
	P2
	—


第九节 投标人资质要求
1. 投标方须为用友网络科技股份有限公司或其授权代理/实施合作伙伴。
2. 投标方近 3 年（2023-2025）须有 ≥ 3 个同等规模（年营收 ≥ 5 亿）制造行业 ERP 实施案例
3. 投标方须有 ≥ 1 个流程制造实施案例
4. 投标方须有 ≥ 2 个 MES 实施案例（含车间级 IoT 集成）
5. 投标方须有>=1个用友软件BIP某个系列产品的实施经验
6. 项目核心团队须全员签订保密协议（含配方、客户、技术数据）
7. 投标方需提供近 3 年无重大诉讼/失信记录承诺书
8. 不接受联合体投标
第十节 服务器硬件需求
用友BIP超级版从测试到上线需要8-10服务器，用超融合做虚拟机的方式是最为合理的解决方案
10.机架式服务器（包含机柜、电源、安装调试等）
	编号
	需求描述
	优先级
	备注 / 行业特性

	Y-01-01
	品牌为联想、浪潮、深信服、H3C等国内知名一线品牌，数量3台组成超融合，虚拟出10台服务器用于BIP超级版的测试和运行
	P0
	

	Y-01-02
	CPU配置≥2颗Intel Xeon Gold 6326 CPU，单颗核心≥16核、频率≥2.90GHz；内存：≥4*64GB DDR4 3200、单条内存不小于64G；存储：系统盘≥2块480GB SATA  SSD ,数据盘≥2块3.84TB,标配盘位数≥12；网络接口：≥4个千兆电口，≥2个万兆光口；电源：双电源白金冗余电源
	P0
	



第十一节 软件报价清单（投标人填写）
	序号
	项目
	数量/单位
	单价
	小计
	备注

	1
	BIP 超级版 / YS软件许可（财务+成本+供应链） 
	—
	
	
	按用户数/模块报价

	2
	车间管理
	—
	
	
	—

	3
	实施服务费（蓝图+配置+开发+测试+上线）
	— 人天
	
	
	—

	合计（含税）
	¥
	—


注：BIP 超级版 / YS 需分别注明价格，我司将根据报价情况，最终确定使用某一款软件

第十二节 硬件服务器标价清单（投标人填写）
	序号
	项目
	数量/单位
	单价
	小计
	备注

	1
	超融合服务器
	—
	
	
	按用户数/模块报价

	合计（含税）
	¥
	—



第十三节 时间事项安排
一：投标时间：
投标人调研时间：2026年10月13日~10月14日
用友技术投标截止时间：2026年10月22日
（用友技术投标现场讲解时间：10月20日~10月22日）
商务投标截止时间：2026年10月23日
二、现场调研、技术联系人： 冯任良
联系方式：13963840486  ；0535-2737873
邮箱：jinbaoit@chinajinbao.com
地址：山东省烟台市招远市国大路268号
三、商务联系人：王建清
联系电话：18105355840  ；0535-2701503
商务报价邮箱：jinbaoxb@chinajinbao.com，标题注明：“XXX公司+金宝电子信息系统升级项目报价”，并将报价时间反馈至商务联系人。
4、 投标保证金：
涉及用友软件的投标保证金为60000元；只涉及超融合服务器搭建的投标保证金为10000元。
[bookmark: _GoBack]请于2026年10月15日前公户汇款，底单发给商务联系人。
汇款资料：
单位名称：山东金宝电子有限公司
帐    号：5000 6473 3510 017
开 户 行：恒丰银行招远支行
投标人未中标，投标保证金将在竞标结束后10日内无息返还。中标方的投标保证金将在签订合同后，自动转为履约保证金或10日内无息返还。中标方放弃中标权利，投标保证金将予以没收。未缴纳投标保证金的，一律视为废标。
5、 为保证效果，涉及投标用友软件部分需要先投技术标。确定技术方案后，再投商务标。
技术投标需要将技术方案先以邮件的形式发送到我公司信息中心邮箱中（联系人：冯任良，邮箱地址：jinbaoit@chinajinbao.com)，且投标人需在规定时间内到我司进行现场讲解（地址：国大路268号，对接人：王建清18105355840，请提前告知时间安排）；商务投标将投标书电子版直接发送至邮箱 ：jinbaoxb@chinajinbao.com ，标题注明：公司名称+项目名称。
